教工宿舍网络改造时间进度安排

| 时间安排 | 改造区域 |
| --- | --- |
| 7月17日8：30——18：00 | 会峰校区周转房1# |
| 8月2日8：30——18：00 | 会峰校区周转房2#、3# |
| 8月3日8：30——18：00 | 琅琊校区1#、2#、3#、4# |
| 8月4日8：30——18：00 | 琅琊校区5#、6#、7#、8# |
| 8月5日8：30——18：00 | 琅琊校区9#、10#、11# |
| 8月6日8：30——18：00 | 琅琊校区12#、13# |
| 8月7日8：30——18：00 | 琅琊校区14#、15# |